1 边缘数据管理算法封装测试服务

1.1 建设内容

完成边端数据管理算法封装测试，包括边端数据隔离算法封装加工、数据安全访问鉴权算法封装加工、系统管理模块研发3个新增任务内容工作。外协工作内容主要包含数据隔离算法、数据安全访问鉴权组件研发，将数据隔离算法、数据安全访问鉴权算法与边云协同原型系统集成，实现大模型的数据管理。具体含以下3个方面：

- 数据隔离组件与边端设备集成，按数据类型、传输频率及安全等级，制定差异化传输策略。同时,引入加密算法，对数据全流程加密，实现公有域和私有域数据隔离。

- 数据安全访问鉴权组件与边端设备集成，适配系统架构，梳理数据节点与访问接口，依节点特性和数据敏感度制定鉴权规则。集成融合多因素认证强化身份验证，搭建动态权限管理体系，实现数据访问安全可控，保障数据合规使用。

- 数据隔离组件、安全访问鉴权与边云协同原型系统输入输出接口集成，实现数据在边云协同系统间安全、有序流动，确保输入输出数据精准隔离与合规访问。

| 一级业务需求 | 二级业务需求 | 一级功能 （外委） | 二级功能 （外委） | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边端数据隔离组件研发 | 多用户隔离组件研发 | 边端数据隔离算法封装加工 | 多用户隔离组件集成 | 新增 | 集成多用户隔离算法和技术，通过动态数据分片、加密存储等手段实现不同用户的数据独立存储与隔离，确保系统中多个用户的资源和数据不互相干扰，满足边云环境下的多用户需求。 |
|  | 边云数据同步隔离组件研发 |  | 边云数据同步隔离组件集成 | 新增 | 实现边缘设备与云端之间的数据同步与隔离，采用加密技术和隐私保护算法，确保在数据同步过程中，敏感数据得到有效保护，并防止未经授权的访问与泄露。 |
|  | 边缘计算资源自适应调度与优化组件研发 |  | 边缘计算资源自适应调度与优化组件集成 | 新增 | 集成边缘计算资源的自动调度与优化算法，根据实时负载和资源需求动态调整计算、存储、带宽等资源的分配，确保高效利用边缘设备的计算能力，支持低延迟和高吞吐量需求。 |
| 数据安全访问鉴权组件研发 | 安全认证组件研发 | 数据安全访问鉴权算法封装加工 | 安全认证组件集成 | 新增 | 集成安全认证机制，通过证书管理和多因素认证等手段，为边缘设备和用户提供轻量级、快速、安全的身份验证和认证功能，确保系统的安全接入。 |
|  | 动态鉴权组件研发 |  | 动态鉴权组件集成 | 新增 | 提供基于上下文的动态鉴权功能，结合用户行为、访问请求和环境信息进行实时风险评估，确保边缘计算环境中的安全访问控制，防止不合法用户或恶意行为的入侵。 |
|  | 威胁防护算法组件研发 |  | 威胁防护算法组件集成 | 新增 | 集成异常行为检测与防护算法，基于深度学习或其他机器学习模型检测数据的完整性并应对恶意样本攻击，实时监控并防止安全事件发生，提升系统的防护能力。 |
| 系统管理模块研发 | 算法协同部署测试 | 边端数据管理算法集成与测试 | 算法协同部署测试 | 新增 | 集成算法协同部署与测试框架，验证在边云异构环境中的算法兼容性、部署稳定性及性能表现，确保各算法模块能够无缝集成并高效运行，支持跨平台测试与验证。 |
|  | 性能优化与反馈 |  | 性能优化与反馈 | 新增 | 集成性能优化与反馈机制，实时监控系统资源占用、运行时延迟等指标，自动调整算法和系统配置以优化性能，提供可视化的性能反馈，帮助进行系统调优与资源管理。 |

1.2 集成需求

完成与大小模型云边协同进化原型系统数据双侧的集成开发实施工作。

| 获取数据项 | 状态 | 集成方式 | 传输方向 | 传输 频率 | 数据内容 | 涉及接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云端大模型推理结果 | 新增 | 服务集成 | 获取/推送 | 按需 | 获取大小模型云边协同进化原型系统中云端大模型的推理结果，并返回识别结果、边侧数据等信息。 | 双侧 |

1.3 实施工作

按照二级部署方式，在信息内网，完成边端数据隔离组件、数据安全访问鉴权组件和系统管理模块3个模块在中国电科院实施工作。

实施主要包括差异分析及方案设计、数据收集及处理、系统部署及配置、系统测试、培训、上线准备及切换、上线试运行支持等。

| 序号 | 工作任务 | 工作任务描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总部 | 分部 | 省公司 | 直属单位 | 三地数据中心 |
| 1 | 差异分析及方案设计 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 实施单位情况收集 |  |  |  | 面向中国电科院，收集网络环境、服务器配置、资源分配情况、现有业务系统应用部署情况、系统服务人员等 |  |
| 1.2 | 差异分析 |  |  |  | 面向中国电科院，通过汇总调研问卷、整理调研资料、分析访谈调研日报等，形成差异性分析报告 |  |
| 1.3 | 编制调整方案 |  |  |  | 面向中国电科，依据差异分析成果，确定落地实施方案、接口改造方案及工作计划 |  |
| 2 | 数据收集及处理 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 编制数据收集方案 |  |  |  | 面向中国电科，根据项目实施内容和阶段，明确数据收集范围，提出需要收集的数据内容、数据格式要求 |  |
| 2.2 | 数据收集及梳理 |  |  |  | 面向中国电科，根据项目需求收集项目所需的多源业务场景数据，包括业务数据、角色权限、业务操作流程等；针对各类数据完成数据分析，并明确数据处理方式及结果 |  |
| 2.3 | 数据校核 |  |  |  | 面向中国电科院公司、对获取的数据集和模型文件及模型镜像进行验证分析 |  |
| 3 | 系统部署及配置 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 软件安装与配置 |  |  |  | 面向中国电科院，根据系统涉及的功能模块，完成后台服务、前端界面等功能模块安装和配置 |  |
| 3.2 | 流程与权限配置 |  |  |  | 面向中国电科院，基于业务系统流程与权限管理功能，根据真实业务流程与权限分配进行系统配置 |  |
| 3.3 | 初始化数据导入 |  |  |  | 面向中国电科院，根据系统设计，导入系统初始化数据 |  |
| 4 | 系统测试 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 纵向贯通测试 |  |  |  | 面向中国电科，根据项目测试要求，完成功能测试、性能测试、安全测试等，并对系统集成进行联调测试等 |  |
| 4.2 | 用户接受测试 |  |  |  | 面向中国电科，在系统试运行阶段，协助系统用户进行功能配置，对具体业务操作流程的正确性进行确认 |  |
| 5 | 培训 | 含所有培训工作 |  |  |  |  |
| 5.1 | 培训准备 |  |  |  | 面向中国电科院，根据项目用户调研情况，明确培训对象，并按照项目具体内容，对不同人员分类进行培训安排。 |  |
| 5.2 | 用户培训 |  |  |  | 面向中国电科院，根据项目业务需求情况，对系统涉及的相关使用人员进行系统培训，确保相关人员能够熟练使用系统，开展业务工作。 |  |
| 5.3 | 运维人员培训 |  |  |  | 面向中国电科，根据培训材料，对系统运维人员进行运维知识培训，掌握系统常见问题解决方法 |  |
| 5.4 | 培训考核 |  |  |  | 面向中国电科院，执行培训签到制度，确保学员的培训到培率，集中培训完成后继续考核，通过闭卷考试及上级操作等，考核学员的系统掌握情况 |  |
| 6 | 上线准备及切换 | 系统切换、传输、方案编制 |  |  |  |  |
| 6.1 | 编制上线方案 |  |  |  | 面向中国电科院，了解业务需求和服务质量要求，编制上线方案，确定应急恢复计划的范围与目标，设计提供应急恢复方案，以保证业务的持续性和可用性 |  |
| 6.2 | 业务数据导入 |  |  |  | 面向中国电科院，根据项目数据字典信息，分析业务数据的关联，配合业务人员进行数据导入 |  |
| 6.3 | 系统切换 |  |  |  | 面向中国电科院，数据初始化，系统正式环境切换，配合完成运维交接 |  |
| 7 | 上线试运行支持 | 三个月 |  |  |  |  |
| 7.1 | 系统性能调优与运维技术支持 |  |  |  | 面向中国电科院，试运行期间安排专门的技术人员保障系统平稳运行，及时排查异常情况 |  |
| 7.2 | 用户使用支持 |  |  |  | 面向中国电科院,跟踪用户使用情况，收集并整理用户反馈意见 |  |